# Feedback operativo Cosimo — Analisi e roadmap SBU Odoo

Cliente:Suburban SRL a Socio Unico

Autore feedback:Cosimo (operativo)

Documento:risposta tecnica + piano di lavoro

Versione:1.0 — maggio 2026

Repository:pignatelli111/my-odoo

Ambiente:Odoo 19 su Odoo.sh

Collegamenti:

Report tecnico cliente

Presentazione con screenshot

Roadmap produzione

Esportazione Word

# 1. Sintesi (per il cliente)

Il feedback di Cosimo descrive correttamente ilprocesso reale Suburban:

ANACO= preventivo e contratto (misure e prezzistimati).

Documenti tecnici(RDA, ACO, ACP, VT, LA, LZ, FE, ST, …) = ordini interni dei consulenti, spessofuori ERP(Excel o DWG/DF con tabelle interne). Sono la base delPO finaledopo approvazione disegni e varianti cliente.

Odoo SBU oggicopre bene laspina dorsale(preventivo → commessa → distinta → RDA/RFQ → SAL attivo → fattura/CDP).

Fase successiva= portare in Odoo laverità tecnica(misure, costi, caratteristiche reali) e ilcontrollo budgetcome nel foglio ITEM ANACO, più SAL passivo (posa/subappalto).

Questo documento mappa i18 puntidi Cosimo su: stato attuale, gap, priorità, risposta proposta.

# 2. Modello a due livelli (concordato)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  LIVELLO 1 — ANACO / Preventivo Odoo (stima commerciale)        │
│  Misure e costi stimati · contratto · distinta “tipo”           │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                             │ genera bozza RDA/RFQ (quantità da distinta)
                             ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  LIVELLO 2 — Documenti tecnici consulenti (oggi spesso Excel)   │
│  Misure/prezzi REALI · varianti post-approvazione disegni       │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                             │ aggiorna RDA → offerte fornitore → PO
                             ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PO confermato · magazzino · cantiere · consuntivo vs budget    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Domanda (a) di Cosimo — quando inserire misure/costi reali per il PO?

Risposta proposta:in una fase esplicita«Da confermare tecnico» → «Congelato per PO», dopo i documenti interni approvati (non al momento della sola distinta ANACO). Logikal puòprecompilarema non sostituisce la revisione finale.

Domanda (b) — vetro 90% mq, zanzariere +300 mm, voci non dimensionate in distinta?

Risposta proposta:regole configurabili per famiglia/route (VT, zanzariere, oscuranti) + override manuale o import tecnico; propagazione L×H e mq su distinta e righe acquisto.

# 3. Tabella riepilogo 18 punti

| # | Argomento Cosimo | Valutazione | Stato Odoo oggi | Priorità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ordini interni vs ANACO; quando dati reali PO; vetro/zanzariere/Logikal | Corretto | Distinta da ANACO sì; fase «tecnico finale» no | P0 |
| 2 | Dimensioni perse su RFQ (L×H×P + mq/cad, mq/tot) | Corretto | dimension_mm su RDA (spesso nascosto); RFQ/PO incompleto | P0 |
| 3 | Filtri a tendina + applica scelta a tutto il filtrato | Utile | Filtri lista standard; bulk edit SBU no | P1 |
| 4 | Item / Topic / Area su purchase requests | Da chiarire UX | Campi excel_item, topic; route = workflow_route / request_type | P2 |
| 5 | Mancano LA/LZ/ST/PAN/OSC; creazione guidata tipi | Corretto | Routing parziale (LZ→FE, ST→ST, PAN→RDA…); non tutti i tipi | P1 |
| 6 | SAL passivo (posa, subappalto) | Corretto | SAL attivo cliente sì; fatture passive fornitore no | P0 |
| 7 | Celle verdi = compilazione manuale | Ottima UX | Non implementato | P2 |
| 8 | Planner Microsoft ↔ Odoo | Realistico | Solo deep link / processo; sync bidirezionale fragile | P3 |
| 9 | Logikal | Rimandato | Modulo presente; dimensioni finali su BOM = TODO | P1 |
| 10 | Qonto: riconciliazione auto; abbandono what-if | Parziale | Import + suggerimento match; no riconciliazione banca auto | P1 (bank) |
| 11 | Budget per tipologia (semafori ITEM) + sblocco solo admin | Corretto | Alert PO ~5% vs riferimento; no cruscotto famiglie | P0 |
| 12 | Costi / margini / retention import sbagliati | Bug da verificare | Formule import complesse; serve test file P1002 | P0 |
| 13 | Stampa fattura per voce contratto + SAL/CDP; dashboard | Da estendere | Fattura da foglio SAL; layout voci contratto da rifinire | P1 |
| 14 | Qonto → fornitori/clienti automatici | Opzionale | Non implementato | P2 |
| 15 | Cambio qty RDA/RFQ: residuo aperto; qty 1,03 | Spiegabile | 1,03 = perdita%/confezione distinta; residuo da confermare | P1 |
| 16 | Stampa offerta: flag verdi/rossi + pagamenti/ritenute | Gap | Condizioni spesso testo scollegato | P1 |
| 17 | Delivery standard (sistemista → terzista → cantiere; vetro) | Corretto | Campo destination su riga RDA; regole no | P1 |
| 18 | Revisioni: label job/SAL/doc con REV + data | Corretto | REV su preventivo; confusione su commessa/SAL | P0 |

Legenda priorità:P0 = produzione / fiducia dati · P1 = flusso acquisti/fatture completo · P2 = UX · P3 = integrazioni opzionali

# 4. Dettaglio per punto

## Punto 1 — Documenti tecnici vs ANACO

Feedback Cosimo

RDA, ACO, ACP, VT, LA, LZ, FE, … sono prodotti dai consulenti tecnici (Excel o DWG/DF). Sono i dati veri per il PO. ANACO resta stima per preventivo/contratto. La distinta preventivo può alimentare le RDA, ma servono misure/costi/caratteristicherealidopo approvazione disegni (anche varianti contratto). Logikal spesso non è finale: spuntare o correggere.

Stato attuale

Import ANACO → righe preventivo + voci SAL + distinta (~434 componenti).

RDA da distinta: quantità da regole BOM (perdita %, MOQ, confezioni).

Prezzo POnoncopia costo CAD ANACO (scelta di processo: prezzo daofferta fornitore).

Proposta

| Fase | Azione |
| --- | --- |
| A | Stati RDA: Bozza da distinta → In revisione tecnica → Approvata per RFQ/PO |
| B | Import Excel tecnico (template RDA/ACO) → aggiorna righe esistenti, marca delta vs distinta |
| C | Logikal: flag «da verificare» su righe importate; wizard applica mq/L×H dove affidabile |
| D | Regole VT (es. 90% mq posizione), zanzariere (+300 mm), ecc. in configurazione |

## Punto 2 — Colonna dimensioni su RFQ

Feedback

In RDA/RFQ manca la colonna dimensioni (larghezza, altezza, profondità non unitaria + mq/cad, mq/tot).

Stato attuale

Righe preventivo: width_mm, height_mm, sqm_per_piece, sqm_total.

Righe distinta: dimension_source (larghezza/altezza/superficie).

Righe RDA: dimension_mm (testo, colonnaopzionale nascosta).

RFQ/PO: propagazione incompleta.

Proposta

Mostrare e copiare su RDA → RFQ → PO:L, H, P,mq/cad,mq tot,utilizzo; descrizione articolo arricchita in automatico.

## Punto 3 — Filtri e modifica massiva

Feedback

Filtri a tendina sezionabili + applicare una scelta a tutto il set filtrato (es. data consegna), come concetto visto in area purchase.

Proposta

Azioni server su liste RDA/RFQ/righe: «Imposta data consegna su righe selezionate / filtrate»; filtri salvati per commessa e request_type.

## Punto 4 — Item, Topic, Area (purchase requests)

Feedback

Non chiaro l’uso di Item / Topic / Area.

Spiegazione operativa

| Campo Odoo | Significato |
| --- | --- |
| Item (foglio Excel) | excel_item — codice voce template (es. FT, LA01) |
| Topic | topic — argomento RDA come nel foglio consulente |
| Area / percorso | workflow_route (VC/VS, ST, PAN, LA, …) oppure Tipo documento (request_type: RDA, ACO, ACP, VT, FE, ST, LDS) |

Uso consigliato

Creare richiesteper routedalla commessa (pulsante / wizard).

Compilare Item e Topic per tracciabilità verso il file Excel del tecnico.

Non sono ancora trigger automatici: servono perricerca e report.

## Punto 5 — Tipi documento LA / LZ / ST / PAN / OSC

Feedback

Negli elenchi mancano alcuni tipi; serve creazione guidata per evitare dati sporchi.

Stato attuale (routing)

| Route ANACO | Tipo richiesta Odoo |
| --- | --- |
| VC/VS | VT — Vetro |
| ST | ST — Staffe |
| LZ | FE — Carpenteria |
| PAN, LA, PRF, FT/FTF, SE | RDA — Materiali principali |
| ASS, ACC, GUA | ACO |
| POS | ACP |
| TRN | LDS |

Proposta

Wizard «Nuovo documento acquisto» con elencochiusodei tipi + campi obbligatori per tipo; aggiungere OSC e LA come tipi dedicati se richiesto da Cosimo.

## Punto 6 — SAL passivo (posa / subappalto)

Feedback

Il SAL deve gestire anche ilpassivo, in particolare servizi di posa (appalti/subappalti).

Stato attuale

SAL cliente: foglio SAL → fattura attiva → CDP.

Fatture fornitore / posa: flusso Odoo standard in_invoice,nonintegrato come «SAL passivo» periodo.

Proposta

| Elemento | Descrizione |
| --- | --- |
| Foglio SAL passivo | Periodo + % o importo su voci subappalto |
| Collegamento | in_invoice fornitore ↔ commessa ↔ famiglia costo POS |
| Report | Avanzamento posa vs budget ANACO |

## Punto 7 — Celle verdi (compilazione manuale)

Proposta

Campo calcolato richiede_input su righe preventivo/RDA; decorazione listaverdese vuoto;grigiose valorizzato da import tecnico o Logikal.

## Punto 8 — Microsoft Planner

Posizione

Non promettere sincronizzazione bidirezionale Planner ↔ Odoo.

Alternativa:link Planner/Teams su commessa (Document hub); esecuzione task in Planner; Odoo per preventivo, acquisti, SAL, magazzino.

## Punto 9 — Logikal

Posizione

Affrontaredopostabilizzazione dimensioni e import tecnico (punti 1–2). Modulo sbu_logikal già presente; applicazione dimensioni finali alla distinta = in roadmap.

## Punto 10 — Qonto e riconciliazione

Aspettativa Cosimo

Pagamenti ricevuti riconciliati automaticamente; abbandono strumenti what-if fatture in Qonto.

Realtà oggi (`sbu_qonto`)

| Funzione | Disponibile |
| --- | --- |
| Import movimenti (API + cron) | Sì (richiede IBAN + credenziali) |
| Suggerimento match fattura/pagamento | Sì |
| Collegamento manuale «Matched in Odoo» | Sì |
| Riconciliazione automatica prima nota banca | No (roadmap) |
| Sostituzione completa scenari Qonto | Parziale (fatturazione in Odoo sì) |

Messaggio al cliente

«Prima fase: mirror movimenti + aiuto al match. Fase successiva: riconciliazione bancaria in Odoo, poi si riduce l’uso Qonto solo come banca.»

## Punto 11 — Budget per tipologia (semafori)

Feedback

Come foglio ITEM ANACO: budget preventivo, acquistato, residuo, %; semafori; soloadminsblocca PO se sforamento.

Stato attuale

Alert su PO se totale > ~105% di un riferimento singolo (sbu_budget_over_limit).

Proposta

| Schermata | Contenuto |
| --- | --- |
| Cruscotto commessa | Per famiglia costo: budget ANACO, impegnato (RDA/PO), consuntivo, residuo, % |
| Semaforo | Verde / giallo / rosso |
| Blocco | Conferma PO oltre soglia solo gruppo Admin SBU |

## Punto 12 — Costi, margini, retention in import

Azione

File Excel pilota (P1002 / PRV reale) + export Odoo.

Confronto riga per riga: costo tot, margine %, cap garanzia, retention.

Ticket bug su formule import (sbu_estimate wizard ANACO).

Test automatici regressione su import.

## Punto 13 — Stampa fattura e dashboard

Proposta fattura

Intestazione: commessa,SAL/xx/xxxx, periodo,CDPse presente.

Righe:ogni voce contrattualecon descrizione, U.M., qty, prezzo unitario, totale; riga ritenuta.

Dashboard

Usare cruscotto Odoo standard + report SBU (fatturato, residuo SAL, budget acquisti) — da definire in fase P1.

## Punto 14 — Fornitori/clienti da Qonto

Risposta

Ogginoimport automatico anagrafiche. Opzionale in fase 2 API Qonto (beneficiari) con deduplica manuale.

## Punto 15 — Quantità 1,03 e residuo RDA

Spiegazione qty 1,03

Di solito èquantità da distinta: perdita %, arrotondamento confezione o MOQ (es. 10 × 1,03). Non è un errore di unità di misura se documentato.

Residuo

Se Cosimo cambia qty su RFQ e vuole ilresiduosulla RDA: verificare/implementare righe parziali ordinate vs da ordinare.

## Punto 16 — Stampa offerta (flag e condizioni)

Proposta

Tab «Condizioni commerciali» strutturate: pagamento, ritenute, garanzia, flag verde/rosso come ANACO; report QWeb offerta che legge questi campi (non solo testo libero).

## Punto 17 — Delivery standard

Esempi Cosimo

Alluminio + ACO: sistemista → terzista cantiere (4–5 fermate) → cantiere.

Vetro: vetraio → cantiereoppurevetraio → stesso terzista alluminio → cantiere.

Proposta

Tabella regole: famiglia_costo × request_type → destinazione default, percorso magazzino (2 step), partner tipo «terzista cantiere».

## Punto 18 — Revisioni visibili ovunque

Proposta

Nome visualizzato:

[P0015_2026] BLACKROCK · REV02 · 2026-05-20

su commessa, preventivo, foglio SAL, RDA, fattura (campo related). Filtro «solo revisione corrente» in liste Jobs.

# 5. Piano di lavoro proposto

## Fase P0 — Fiducia e controllo (4–6 settimane)

☐ Fix import costi / margini / retention (test P1002)

☐ Label REV + data su commessa e documenti collegati

☐ Dimensioni L×H + mq su RDA → RFQ → PO

☐ Cruscotto budget per famiglia + blocco PO admin

☐ SAL passivo (posa) — modello minimo

## Fase P1 — Acquisti produzione

☐ Stati RDA «revisione tecnica» + import Excel tecnico

☐ Wizard tipi documento (LA, LZ, OSC, …)

☐ Regole delivery standard

☐ Stampa offerta con flag/condizioni strutturate

☐ Stampa fattura per voce contratto + SAL

☐ Residuo qty su RDA dopo PO parziale

☐ Logikal → dimensioni BOM (dopo P0.2)

## Fase P2 — UX e dati

☐ Celle verdi «da compilare»

☐ Bulk edit su liste filtrate

☐ Qonto: import partners (opzionale)

## Fase P3 — Integrazioni

☐ Planner: solo link, no sync

☐ Qonto: riconciliazione banca completa

# 6. Cosa funziona già (da non dimenticare in riunione)

Per equilibrio con i gap, in demo/UAT risultanosolidi:

Import ANACO → preventivo + SAL + distinta

Vinto → commessa con contatori (Tasks, SAL, RDA, PO, Receipts)

Foglio SAL con % periodo → fattura → CDP

RDA da distinta BOM (centinaia di righe)

RFQ multi-fornitore; prezzi daofferta fornitore(non da costo interno)

Chiusura commessa con checklist DOP

Ricevimenti magazzino + DDT (modulo logistica)

Qonto: import movimenti + suggest match (non ancora reconcile completo)

# 7. Prossimo passo consigliato con Cosimo

Workshop 90 minutisu commessa pilotaP0015_2026/PRV/2026/0024:

Validare modello a due livelli (ANACO vs documento tecnico).

Un file Excel tecnico reale → definire mapping import.

Una famiglia costo (es. VT) → regole mq e colonne RFQ.

Foglio ITEM ANACO → mockup cruscotto budget.

Firmare priorità P0 per il prossimo sprint.

# 8. Riferimenti file codice (per team tecnico)

| Argomento | Modulo / file |
| --- | --- |
| Dimensioni preventivo/distinta | sbu_estimate — sbu_estimate_line, sbu_estimate_bom_line |
| RDA / dimension_mm | sbu_purchase_flow — sbu_purchase_request_line |
| Routing LA/LZ/VT… | sbu_workflow_routing.py |
| Alert budget PO | sbu_purchase_flow — purchase_order.py |
| SAL / fattura / CDP | sbu_sal |
| Qonto | sbu_qonto — vedi docs/UAT_BANKING_C.md |
| Chiusura | sbu_closure |
| Logikal | sbu_logikal |

*Documento generato per risposta strutturata al feedback Cosimo. Aggiornare versione e checkbox al completamento degli sprint.*